# Il seguente documento ha lo scopo di documentare i passaggi tecnici necessari per lo sviluppo del preventivatore  digitale per il prodotto Artigiani & PMI con integrazione piattaforma wise

Version 1.0

# Attività da completare entro il 31/10/2022

- Autenticazione

- Chiamata enrich-vat

- Mappatura dati arricchiti su form  per possibile modifica

- Chiamata rules

- Parsing analisi garanzie e costruzione tre chiamate per quote

- 3 chiamate quote

- Presentazione premi su tre offering base, per te, premium

- Selezione soluzione e modifica parametri garanzie controllate su regole di vendibilità

- Inserimento dati contraente

- Riepilogo dati e offering

- Emissione preventivo stampabile e invio documentazione precontrattuale e preventivo via email

- Inizializzazione processo di firma e pagamento

- Emissione polizza

# Definition of done

Si definisce chiusa un user story se rispecchia i seguenti delivery:

- il componente deve presentare il rispettivo unit test

- il componente deve essere riutilizzabile presentandosi atomico indipendentemente dall’ oggetto sorgente

- il componente deve essere controllabile e modificabile per testi, ordine e posizione da CMS

- i componenti devono presentare progressivamente il relativo E2E test

- il componente deve passare la review del product owner in termini di comportamento, aspetto e usabilità

# Modalità di lavoro

- Stand up mattutino 9.30 tutti i giorni feriali con tutto il team lead e sviluppatori

- Lo sviluppo deve seguire una feature branch strategy identificata da un task in jira

- Build approve con controllo della code base relativa alla feature ed esecuzione dei test automatici  Unit e E2E

- Commit continui ad ogni incremento o giornalieri

- Review ad ogni step della journey

- Rilascio in produzione   su approvazione solo al termine dei relativi UAT

# Given

Front end di test : https://fewfine-test-wopta.azurewebsites.net/

Wise Api base url: http://test-wopta.northeurope.cloudapp.azure.com/

Wise Core Layer

Swagger api: http://wopta.northeurope.cloudapp.azure.com/WebApiProduct/Help

Login Api: api/loginWise

Swagger login: POST api/loginWise (azure.com)

user: amministratore

pwd: INTEK

Wise Service layer

Swagger api: https://fewfine-wopta.azurewebsites.net/swagger/index

Login Api: api/Broker/Auth

user: amministratore

pwd: INTEK  (md5)

Ambienti wopta:

DEV:api.dev.wopta.it

PROD:api.wopta.it

Queste base url sostituisce https://fewfine-test-wopta.azurewebsites.net/ (da mantenere invariata la path parameter presente all interno dello swagger es. api.dev.wopta.it /WebApiProduct/Api/loginWise )

appcheck public key: 6Le_jEIiAAAAABXNldvC0IerickS1wlM7eWQHrIo

# Autenticazione

Concordato da entrambi le parti che soluzione firebase Appcheck  integrazione reCAPTCHA v3 tramite SDK firebase

const { initializeApp } = require("firebase/app");

const { initializeAppCheck, ReCaptchaV3Provider } = require("firebase/app-check");

const app = initializeApp({

// Your firebase configuration object

});

// Pass your reCAPTCHA v3 site key (public key) to activate(). Make sure this

// key is the counterpart to the secret key you set in the Firebase console.

const appCheck = initializeAppCheck(app, {

provider: new ReCaptchaV3Provider('abcdefghijklmnopqrstuvwxy-1234567890abcd'),

// Optional argument. If true, the SDK automatically refreshes App Check

// tokens as needed.

isTokenAutoRefreshEnabled: true

});

# Chiamata enrich-vat

02249840303 partita  iva esempio

Request get api.wopta.it/enrich-vat/${vatcode}/${service}

Service =’munichre’

Response:

response:

{

"bvdCompanyId": {

"value": "IT01654010345"

},

"vatnumber": {

"value": "01654010345"

},

"name_internat": {

"value": "Barilla G. E R. Fratelli - Societa' PER Azioni"

},

"addr_internat": {

"value": "Via Mantova 166"

},

"all_addresses_list_array": [

{

"value": "Via Mantova 166"

}

],

"postcode": {

"value": "43122"

},

"city_internat": { "value": "Parma" },

"country": {

"value": "Italy"

},

"latlong": {

"value": "44.822944444444445,10.381194444444445"

},

"phone": {

"value": "+39 0521270621"

},

"website": {

"value":"www.barilla.it"

},

"natid_number": [

{

"value": "PR0169146"

},

{

"value": "01654010345"

},

{

"value": "01654010345"

},

{

"value": "IT01654010345"

},

{

"value": "529900HWBYCO8M2UN457"

},

{

"value": "01654010345"

}

],

"natid_label": [

{

"value": "CCIAA number"

},

{

"value": "Codice fiscale"

},

{

"value": "Partita IVA"

},

{

"value": "European VAT number"

},

{

"value": "LEI"

},

{

"value": "TIN"

}

],

"natid_type": [

{

"value": "Trade register number"

},

{

"value": "VAT/Tax number"

},

{

"value": "VAT/Tax number"

},

{

"value": "European VAT number"

},

{

"value": "Company ID number"

},

{

"value": "TIN"

}

],

"traderegisternr": {

"value": "PR0169146"

},

"eurovat": {

"value": "IT01654010345"

},

"status_weekly": {

"value": "Active"

},

"slegalf": {

"value": "Public limited companies"

},

"legalfrm": {

"value": "One-person joint stock company - SPA"

},

"incorporation_date": {

"value": 1988

},

"listed": {

"value": "Unlisted"

},

"naicsccod2017": [

{

"value": "3118"

}

],

"ussicccod": [

{

"value": "209"

}

],

"nace2_main_section": [

{

"value": "C - Manufacturing"

}

],

"naceccod2": [

{

"value": "1073"

}

],

"nacecdes2": [

{

"value": "Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products"

}

],

"natclass": [

{

"value": "ATECO 2007"

}

],

"natpcod_set_array": [ {"value": "107300" }],

"natpdes_set_array": [

{

"value": "Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products"

}

],

"employees": {

"value": 4186

},

"conscode": {

"value": "U2"

},

"toas": {

"value": 2710049000

},

"opre_eur": {

"value": 2946702000

},

"opre_type": {

"value": "Unconsolidated"

},

"opre_date": {

"value": "2020-12-31"

},

"crif_year_hist": [

{

"value": "2020"

}

],

"crif_score_hist": [

{

"value": 770

}

],

"crif_peer_descr_hist": [

{

"value": "Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products"

}

],

"crif_peer_min_hist": [

{

"value": 238

}

],

"crif_peer_max_hist": [

{

"value": 812

}

],

"crif_peer_avg_hist": [

{

"value": 548

}

],

"cpycontacts_header_firstnameoriginallanguagepreferred": [

],

"cpycontacts_membership_functionoriginaloriginallanguagepreferred": [

{

"value": "CONSIGLIERE;VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE"

}]

# Mappatura dati arricchiti su form  per possibile modifica

| Fattore | Condizione | Source | Dominio |
| --- | --- | --- | --- |
| P. IVA | obbligatoria | inserita utente |  |
| Fabbricato di proprietà o affitto | obbligatoria | inserito utente |  |
| metri quadrati | obbligatoria | inserito utente |  |
| Comune | solo se non attribuibile da P.IVA | city_internat": { "value": "Parma" } |  |
| Fatturato | solo se non attribuibile da P.IVA (solo fino a 500K) | opre_eur":{ "value":50000.000000000000000000} |  |
| Ateco | solo se non attribuibile da P.IVA |  |  |
| Settore attività: servizi manuali; commerciale; produzione; edili; servizi intellettuali | derivato da Ateco | non visualizzare |  |
| Costruzione in: Muratura; CA in appoggio; CA legato; Legno lamellare; Acciaio; altro | per incendio | select box utente |  |
| Tipo fabbricato: industriale; commerciale; civile tipo ufficio | per incendio | select box utente | "masonry","reinforcedConcrete","antiSeismicLaminatedTimber","steel"; |
| Numero di piani fabbricato FT | per terremoto | inserita da utente | "ground_floor" ¦ "first" ¦ "second" ¦ "greater_than_second"; |
| Anno di costruzione | per terremoto | inserita da utente | "before1972" ¦ "1972between2009" ¦ "after2009"; |
| Numero di addetti | per RCT (solo se non attribuibile da P.IVA) | employees":{"value":10.0} |  |
| impianto allarme | per furto | inserita da utente | "yes" ¦ "no"; |
| Valore intero o PRA | Valore intero (default non modificabile per preventivazione veloce) |  |  |
| Professione titolare / amm unico | obbligatoria (ma solo per copertura infortuni non per multirischi impresa) | inserita da utente |  |
| Impresa edile | Secondo codice Ateco | da non visualizzare |  |

# Chiamata rules

api.wopta.it/rules/allrisk POST

Request:

{ "vat": 123, "squareMeters": 30, "isBuildingOwner": true, "revenue": 123, "address": "test", "ateco": "test", "businessSector": "test", "buildingType": "test", "buildingMaterial": "test", "buildingYear": "test", "employer": 3, "isAllarm": true, "floor": 4, "isPra": true, "costruction": "test", "isHolder": true, "whatToSay": "test" }

response:

[{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"property-damage-due-to-theft","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"glass","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"valuables","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"environmental-liability","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":1000000,"Slug":"third-party-liability","IsBase":true,"IsYuor":true,"IsPremium":true},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"damage-to-goods-in-custody","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"defect-liability-12-months","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"lease-holders-interest","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"burst-pipe","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"assistance","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"power-surge","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"atmospheric-event","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"water-damage","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"increased-cost-of-working","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"business-interruption","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":250000,"Slug":"product-liability","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":true},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"building","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"content","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"machinery-breakdown","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"third-party-recourse","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"damage-to-goods-course-of-works","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":1000000,"Slug":"employers-liability","IsBase":true,"IsYuor":true,"IsPremium":true},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"third-party-liability-construction-company","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"earthquake","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"river-flood","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"electronic-equipment","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"property-owners-liability","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":500000,"Slug":"legal-defence","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":true},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"valuables-in-safe-strongrooms","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"restoration-of-data","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"defect-liability-workmanships","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"defect-liability-dm-37-2008","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":500000,"Slug":"cyber","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":true},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"sociopolitical-event","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"terrorism","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"theft","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false},{"TypeOfSumInsured":"namedPerils","Deductible":"0","SumInsuredLimitOfIndemnity":0,"Slug":"software-under-license","IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false}]

# Parsing analisi garanzie e costruzione tre chiamate per quote

A seguito della chiamata rules che restituisce tutte le garanzie in base ad un analisi del rischio

Determina quale garanzia va nelle tre offerte (IsBase":false,"IsYuor":false,"IsPremium":false)

Quale è la somma da assicurare (SumInsuredLimitOfIndemnity),quanta franchigia applicare (Deductible)

Questa è la base formale per costruire le tre chiamate alla quote e ottenere la quotazione delle rispettive tre offering.

# 3 chiamate a quote

quotazione prodotto allrisk per pmi divisa in due step la prima dati e garanzie per attività il secondo per proprietà e contenuto

questo esempio contiene tutte le garanzie da modulare in funzione delle garanzie attive rilevate dall analisi del rischio descritta al punto 4.

request:

{

"sme":{

"ateco":"110400",

"subproductId":35.0,

"UW_role":"Agent",

"company":{

"vatnumber":{

"value":"01340380193"

},

"opre_eur":{ "value":50000.000000000000000000},

"employees":{"value":10.0}

},

"answers":{

"step1":[

{

"slug":"third-party-liability",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":500000.00

}

},

{

"slug":"employers-liability",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"2600",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":500000.00

}

},

{

"slug":"product-liability",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"5000",

"selfInsurance":"0.10",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":150000.00

}

},

{

"slug":"damage-to-goods-in-custody",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"selfInsurance":"0.10",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":0.0

}

},

{

"slug":"defect-liability-workmanships",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"selfInsurance":"0.10",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":50000.00

}

},

{

"slug":"defect-liability-12-months",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"selfInsurance":"0.10",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":50000.00

}

},

{

"slug":"defect-liability-dm-37-2008",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"selfInsurance":"0.10",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":50000.00

}

},

{

"slug":"property-damage-due-to-theft",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"selfInsurance":"0.10",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":50000.00

}

},

{

"slug":"damage-to-goods-course-of-works",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"selfInsurance":"0.10",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":15000.00

}

},

{

"slug":"third-party-liability-construction-company",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"5000",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":50000.00

}

},

{

"slug":"legal-defence",

"value":{

"legalDefence":"extended"

}

},

{

"slug":"cyber",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":5000.00

}

}

],

"step2":[

{

"buildingId":"2",

"value":{

"buildingType":"masonry",

"numberOfFloors":"ground_floor",

"constructionYear":"1972between2009",

"alarm":"yes",

"typeOfInsurance":"allRisks",

"ateco":"110400",

"postcode":"26013",

"province":"CR",

"answer":[

{

"slug":"building",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"0",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":100000.00

}

},

{

"slug":"content",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":10000.00

}

},

{

"slug":"third-party-recourse",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"1000",

"selfInsurance":"0.10",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":150000.00

}

},

{

"slug":"burst-pipe",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"250",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":35000.00

}

},

{

"slug":"power-surge",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"1000",

"selfInsurance":"0.10",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":10000.00

}

},

{

"slug":"atmospheric-event",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"1000",

"selfInsurance":"0.10",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":110000.00

}

},

{

"slug":"sociopolitical-event",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"selfInsurance":"0.05",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":88000.00

}

},

{

"slug":"terrorism",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"selfInsurance":"0.05",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":55000.00

}

},

{

"slug":"earthquake",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"selfInsurance":"0.05",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":0.3

}

},

{

"slug":"river-flood",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"selfInsurance":"0.05",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":0.3

}

},

{

"slug":"water-damage",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"selfInsurance":"0.05",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":0.3

}

},

{

"slug":"glass",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"0",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":2500.00

}

},

{

"slug":"machinery-breakdown",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"1500",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":20000.00

}

},

{

"slug":"property-owners-liability",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"1000",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":500000.00

}

},

{

"slug":"environmental-liability",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"5000",

"selfInsurance":"0.10",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":100000.00

}

},

{

"slug":"theft",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":5000.00

}

},

{

"slug":"valuables-in-safe-strongrooms",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":5000.00

}

},

{

"slug":"valuables",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":2500.00

}

},

{

"slug":"assistance",

"value":{

"assistance":"yes"

}

},

{

"slug":"business-interruption",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"5days",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":25000.0,

"dailyAllowance":"250"

}

},

{

"slug":"electronic-equipment",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":10000.00

}

},

{

"slug":"increased-cost-of-working",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"3days",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":10000.00

}

},

{

"slug":"software-under-license",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":0.0

}

},

{

"slug":"restoration-of-data",

"value":{

"typeOfSumInsured":"firstLoss",

"deductible":"500",

"sumInsuredLimitOfIndemnity":1000.00

}

}

]

}

}

]

}

}

}

Response:

{

"result":{

"answers":{

"step1":[

{

"slug":"third-party-liability",

"value":{

"premiumNet":100.99,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"employers-liability",

"value":{

"premiumNet":71.84,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"product-liability",

"value":{

"premiumNet":708.15,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"damage-to-goods-in-custody",

"value":{

"premiumNet":2322.68,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"defect-liability-workmanships",

"value":{

"premiumNet":2827.61,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"defect-liability-12-months",

"value":{

"premiumNet":1716.77,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"defect-liability-dm-37-2008",

"value":{

"premiumNet":3433.53,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"property-damage-due-to-theft",

"value":{

"premiumNet":1110.85,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"damage-to-goods-course-of-works",

"value":{

"premiumNet":1716.77,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"third-party-liability-construction-company",

"value":{

"premiumNet":1009.86,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"legal-defence",

"value":{

"premiumNet":210.31,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"cyber",

"value":{

"premiumNet":255.2,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

}

],

"step2":[

{

"buildingId":"2",

"value":[

{

"slug":"building",

"value":{

"premiumNet":463.2,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"content",

"value":{

"premiumNet":45.79,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"third-party-recourse",

"value":{

"premiumNet":114.77,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"burst-pipe",

"value":{

"premiumNet":63.0,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"power-surge",

"value":{

"premiumNet":148.01,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"atmospheric-event",

"value":{

"premiumNet":38.49,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"sociopolitical-event",

"value":{

"premiumNet":6.16,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"terrorism",

"value":{

"premiumNet":1.1,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"earthquake",

"value":{

"premiumNet":18.87,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"river-flood",

"value":{

"premiumNet":6.6,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"water-damage",

"value":{

"premiumNet":14.19,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"glass",

"value":{

"premiumNet":28.25,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"machinery-breakdown",

"value":{

"premiumNet":258.6,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"property-owners-liability",

"value":{

"premiumNet":87.91,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"environmental-liability",

"value":{

"premiumNet":17.17,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"theft",

"value":{

"premiumNet":82.09,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"valuables-in-safe-strongrooms",

"value":{

"premiumNet":79.97,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"valuables",

"value":{

"premiumNet":31.7,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"assistance",

"value":{

"premiumNet":36.0,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"business-interruption",

"value":{

"premiumNet":84.0,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"electronic-equipment",

"value":{

"premiumNet":215.0,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"increased-cost-of-working",

"value":{

"premiumNet":114.0,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"software-under-license",

"value":{

"premiumNet":170.0,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

},

{

"slug":"restoration-of-data",

"value":{

"premiumNet":170.0,

"premiumTaxAmount":0.0,

"premiumGross":0.0

}

}

]

}

]

}

}

}

# Selezione soluzione e modifica parametri garanzie controllate su regole di vendibilità

A seguito della presentazione delle offerte il cliente potrà selezionarne una delle tre offerte con un click che  poterà alla possibilità di confermare o modificare le garanzie eliminandola oppure modificando i valori di somma assicurata, franchigia e scoperto rispettando delle regole di vendibilità espresse di seguito:

Relazioni fra garanzie

Limiti assicurabili

| art.9 CGA | numero addetti non superiore a 20 con facoltà fino a 25 (RD) |
| --- | --- |
| art.9 CGA | fatturato annuo €7.5m con facoltà fino a €10m (RD) |
| art.9 CGA | immobile ubicato in Italia |
| Sezione A) Incendio | rischi nominati (fabbricato, contenuto, rischio locativo) all risks (fabbricato, contenuto) |
| Sezione A-A Ricorso Terzi | solo PRA |
| Sezione A-B Terremoto | VI e PRA solo se SA fabbricato+contenuto >= €300k |
| Sezione A-C Alluvione / Innondazione | VI e PRA solo se SA fabbricato+contenuto >= €300k |
| Sezione A-D Allagamento | VI e PRA solo se SA fabbricato+contenuto >= €300k |
| Sezione A-E Guasto Macchine | solo PRA |
| Sezione A-F Rottura Lastre | solo PRA |
| Sezione A-G Danni da acqua | solo PRA |
| Sezione A-J Fen elettrico | solo PRA |
| Sezione A) art.18.13 | da €50k a €1m per singola unità immobiliare e fino a €3m per intero fabbricato (RD) |
| Sezione A) art.20 rischio locativo | garanzia principale solo rischi nominati in alternativa alla garanzia incendio fabbricato. Solo PRA |
| Sezione A) art.20.1 | se rischio locativo estensioni facoltative solo "guasto macchine" e "rottura lastre" |
| Sezione A) art.22.3 contenuto | SA fino a €300k con facoltà €1m (RD) |
| Sezione A) art.24.1 contenuto standalone | solo rischi nominati con massimale €50k o €100k (RD) |
| Sezione B) art.26 RCT | garanzia facoltativa |
| Sezione B) art.28 RCO | garanzia opzionale abbinabile alla RCT |
| Sezione B) art.30 RCP | garanzia opzionale abbinabile alla RCT |
| Sezione B) art.32 RCF | garanzia opzionale abbinabile a "incendio fabbricato" o "rischio locativo" |
| Sezione B) art.34 RCI | garanzia opzionale abbinabile alla RCT |
| Sezione C) Furto | garanzia opzionale abbinabile a "incendio fabbricato" o "rischio locativo" |
| Sezione C) art.36.4 | PRA |
| Sezione D) Assistenza | garanzia opzionale abbinabile a "incendio fabbricato" o "rischio locativo" |
| Sezione E) Tutela Legale | garanzia opzionale abbinabile alla RCT |
| Sezione F) Cyber | garanzia opzionale abbinabile alla RCT |
| Sezione G) BI | garanzia opzionale abbinabile a "incendio fabbricato" o "rischio locativo" |
| Sezione H) Elettronica | garanzia opzionale abbinabile a "incendio fabbricato" o "rischio locativo" |
| Allegato | codici ateco aggiuntivi se fatturaro inferiore a 500k ( rinnovo entro +xx% da gestire ) |

Franchigia : 500,1000,2000,3000,5000

| Garanzia MunichRE | Garanzia |
| --- | --- |
| third-party-liability | Responsabilità Civile Terzi |
| damage-to-goods-in-custody | Responsabilità Civile Terzi |
| defect-liability-workmanships | Responsabilità Civile Terzi |
| defect-liability-12-months | Responsabilità Civile Terzi |
| defect-liability-dm-37-2008 | Responsabilità Civile Terzi |
| property-damage-due-to-theft | Responsabilità Civile Terzi |
| damage-to-goods-course-of-works | Responsabilità Civile Terzi |
| third-party-liability-construction-company | Responsabilità Civile Terzi |
| employers-liability | Responsabilità Civile Addetti (RCO) |
| product-liability | Responsabilità Civile Prodotti |
| legal-defence | Tutela legale |
| legal-defence | Tutela legale |
| cyber | Cyber Risk |
| building | Fabbricato |
|  | Fabbricato |
| lease-holders-interest | Rischio locativo |
|  | Contenuto |
| content | Contenuto |
| third-party-recourse | Ricorso Terzi incendio |
| water-damage | Danni d'acqua |
| power-surge | Fenomeno Elettrico |
| atmospheric-event | Eventi Atmosferici |
| sociopolitical-event | Eventi Sociopolitici |
| terrorism | Atti di Terrorismo |
| burst-pipe | Allagamento |
| river-flood | Alluvione/Inondazione |
| earthquake | Terremoto |
| machinery-breakdown | Guasto Macchine |
| glass | Rottura Lastre |
| property-owners-liability | Responsabilità Civile Fabbricato |
| environmental-liability | Responsabilità Civile Inquinamento |
| theft | Furto, rapina, estorsione |
| valuables-in-safe-strongrooms | Furto, rapina, estorsione |
| valuables | Furto, rapina, estorsione |
| electronic-equipment | Elettronica |
| increased-cost-of-working | Elettronica |
| software-under-license | Elettronica |
| restoration-of-data | Elettronica |
| business-interruption | Business Interruption |
| assistance | Assistenza |

# Inserimento dati contraente

Cognome/Ragione sociale

Nome

Codice fiscale

Partita iva

Legale Rappresentante

Indirizzo(VIA SAN ROCCO 210, UDINE (UD))

Dati Privacy

Data consenso

Consenso dati

Consenso dati sensibili

Consenso fini commerciali

Indirizzi

Tipologia:RESIDENZA

Nazione:ITALIA   (getprovincebyidnazione)

Provincia( servizi invocabili per lista comuni e cap       (getcomunibyidprovincia)

https://fewfine-test-wopta.azurewebsites.net/api/tipologiche/getcomunibyidprovincia

request{"uri":"https://fewfine-test-wopta.azurewebsites.net/api/tipologiche/getcomunibyidprovincia","idRequestFeu":"148183449","id":9,"cdSistema":"DANNI","idNodo":1,"nodoSelected":true,"cdLingua":"it","username":"AMMINISTRATORE","serviceState":null}

{"comuni":[{"idComune":931,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"A044","cdCAP":"63085","cdComuneISVAP":"044001","dsComune":"ACQUASANTA TERME"},{"idComune":932,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"A047","cdCAP":"63075","cdComuneISVAP":"044002","dsComune":"ACQUAVIVA PICENA"},{"idComune":1047,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"A335","cdCAP":"63083","cdComuneISVAP":"044005","dsComune":"APPIGNANO DEL TRONTO"},{"idComune":1046,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"A437","cdCAP":"63096","cdComuneISVAP":"044006","dsComune":"ARQUATA DEL TRONTO"},{"idComune":1045,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"A462","cdCAP":"63100","cdComuneISVAP":"044007","dsComune":"ASCOLI PICENO"},{"idComune":1052,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"B727","cdCAP":"63063","cdComuneISVAP":"044010","dsComune":"CARASSAI"},{"idComune":1009,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"C093","cdCAP":"63082","cdComuneISVAP":"044011","dsComune":"CASTEL DI LAMA"},{"idComune":1051,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"C321","cdCAP":"63072","cdComuneISVAP":"044012","dsComune":"CASTIGNANO"},{"idComune":1050,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"C331","cdCAP":"63081","cdComuneISVAP":"044013","dsComune":"CASTORANO"},{"idComune":1007,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"C877","cdCAP":"63079","cdComuneISVAP":"044014","dsComune":"COLLI DEL TRONTO"},{"idComune":1006,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"C935","cdCAP":"63087","cdComuneISVAP":"044015","dsComune":"COMUNANZA"},{"idComune":1023,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"D096","cdCAP":"63067","cdComuneISVAP":"044016","dsComune":"COSSIGNANO"},{"idComune":1021,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"D210","cdCAP":"63064","cdComuneISVAP":"044017","dsComune":"CUPRA MARITTIMA"},{"idComune":1019,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"D652","cdCAP":"63084","cdComuneISVAP":"044020","dsComune":"FOLIGNANO"},{"idComune":1018,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"D691","cdCAP":"63086","cdComuneISVAP":"044021","dsComune":"FORCE"},{"idComune":16978,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"E207","cdCAP":"63066","cdComuneISVAP":"044023","dsComune":"GROTTAMMARE"},{"idComune":1036,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"E868","cdCAP":"63085","cdComuneISVAP":"044027","dsComune":"MALTIGNANO"},{"idComune":1031,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"F044","cdCAP":"63061","cdComuneISVAP":"044029","dsComune":"MASSIGNANO"},{"idComune":16979,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"F380","cdCAP":"63077","cdComuneISVAP":"044031","dsComune":"MONSAMPOLO DEL TRONTO"},{"idComune":16980,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"F415","cdCAP":"63068","cdComuneISVAP":"044032","dsComune":"MONTALTO DELLE MARCHE"},{"idComune":991,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"F487","cdCAP":"63069","cdComuneISVAP":"044034","dsComune":"MONTEDINOVE"},{"idComune":988,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"F501","cdCAP":"63062","cdComuneISVAP":"044036","dsComune":"MONTEFIORE DELL'ASO"},{"idComune":986,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"F516","cdCAP":"63094","cdComuneISVAP":"044038","dsComune":"MONTEGALLO"},{"idComune":998,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"F570","cdCAP":"63088","cdComuneISVAP":"044044","dsComune":"MONTEMONACO"},{"idComune":997,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"F591","cdCAP":"63076","cdComuneISVAP":"044045","dsComune":"MONTEPRANDONE"},{"idComune":981,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"G005","cdCAP":"63073","cdComuneISVAP":"044054","dsComune":"OFFIDA"},{"idComune":977,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"G289","cdCAP":"63092","cdComuneISVAP":"044056","dsComune":"PALMIANO"},{"idComune":16981,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"H321","cdCAP":"63065","cdComuneISVAP":"044063","dsComune":"RIPATRANSONE"},{"idComune":957,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"H390","cdCAP":"63093","cdComuneISVAP":"044064","dsComune":"ROCCAFLUVIONE"},{"idComune":956,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"H588","cdCAP":"63071","cdComuneISVAP":"044065","dsComune":"ROTELLA"},{"idComune":954,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"H769","cdCAP":"63074","cdComuneISVAP":"044066","dsComune":"SAN BENEDETTO DEL TRONTO"},{"idComune":943,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"I912","cdCAP":"63078","cdComuneISVAP":"044071","dsComune":"SPINETOLI"},{"idComune":935,"idProvincia":9,"cdComuneMinisteriale":"L728","cdCAP":"63091","cdComuneISVAP":"044073","dsComune":"VENAROTTA"}],"esito":{"bEsito":true,"listErrorMessage":[{"livelloErrore":0,"cdMessage":"0","txMessage":"Esito OK!"}]}}

Comune

Seleziona un comune

CAP

Località

Inserisci località

Indirizzo

Controllare se esiste anagrafica

Request POST

{"uri":"https://fewfine-test-wopta.azurewebsites.net/api/anagrafica/ricercaAnagSemplice","idRequestFeu":"92338541","tpSoggetto":"","nome":null,"cognome":null,"cdPIVA":"02249840303","cdFiscale":null,"tpRuolo":"04","cdSistemaProvenienza":"DANNI","cdSistema":"0","idNodo":1,"nodoSelected":true,"cdLingua":"it","username":"AMMINISTRATORE","serviceState":null}

altrimenti Salvare una nuova anagrafica

https://fewfine-test-wopta.azurewebsites.net/api/anagrafica/nuovaAnag

request:

{

"uri": "https://fewfine-test-wopta.azurewebsites.net/api/anagrafica/nuovaAnag",

"idRequestFeu": "1229199149",

"soggetto": {

"listRecapiti": [],

"listDocAnag": [],

"datiAggPFisica": {},

"datiAggPGiuridica": {},

"listContoCorrenti": [],

"listIndirizzi": [

{

"cdTipoIndirizzo": "6",

"cdComuneMinisteriale": "L304",

"txComune": "TORTONA",

"txCap": "15057",

"txSiglaProvincia": "AL",

"txDescIndirizzo": "VIALE EMIO BASSI",

"cdNazioneUic": "086",

"txNazioneUic": "ITALIA",

"bPrincipale": true

}

],

"datiPrivacy": {

"dtConsenso": "2022-10-03T19:54:49.444Z",

"bConsensoDati": true,

"bConsensoDatiSensibili": true,

"bConsensoFiniCommerciali": true

},

"cdTipoAnagrafica": "1",

"cdNazioneUicIdentFiscale": "086",

"txNazioneIdentFiscale": "ITALIA",

"txCodiceFiscale": "BRBLCU81H205Q",

"txCognome": "TEST",

"txNome": "TEST"

},

"cdSistema": "0",

"idNodo": 1,

"nodoSelected": true,

"cdLingua": "it",

"username": "AMMINISTRATORE",

"serviceState": null

}

# Riepilogo dati e offerta

Totale premio netto e lordo

Lista coperture assicurative

Dati contraente

Dati azienda

Dati ubicazione

# Emissione preventivo stampabile e invio documentazione precontrattuale e preventivo via email

Impostazione dei Dati Contrattuali:

Dati generali:

Decorrenza

Ora effetto polizza

Scadenza polizza

Data scadenza rata

Frazionamento

{"uri":"https://fewfine-test-wopta.azurewebsites.net/api/mdt/elencodocdaallegare","idRequestFeu":"500156309","idProdotto":"88","dataVersione":"1899-12-31T23:00:00.000Z","elencoCdMotivoAssicurazione":[],"cdOperazione":"1","cdSistema":"DANNI","idNodo":1,"nodoSelected":true,"cdLingua":"it","username":"AMMINISTRATORE","serviceState":null}

POST api/documentazioneContrattuale (azure.com)

http://wopta.northeurope.cloudapp.azure.com/WebApiProduct/Help/Api/POST-api-scriviPolizza

http://wopta.northeurope.cloudapp.azure.com/WebApiProduct/Help/Api/POST-api-stampaDocumento

alla fine di queste chiamate si ottiene il documento del preventivo da inviare

# Inizializzazione processo di firma e pagamento ed emissione (TBC)

/api/opPostEmissione (azure.com)

/api​/Broker​/Preventivo

/api/Broker/EmissioneDaPreventivo

/api​/Checkout​/Preventivo​/{idPreventivo}